АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ

на территории действующего объекта строительного производства

г. Москва

(место составления)

«17» 07 2026 г.        Производственный корпус № 2

(наименование действующего производственного объекта, на территории которого производятся строительно-монтажные работы)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий объект, Смирнов Алексей Викторович, Генеральный директор ООО «Ромашка»,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

и представитель руководителя действующего предприятия Николаев Игорь Петрович, Директор ООО «СтройМонтаж»,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект Кровля производственного корпуса № 2

(наименование объекта, участка, территории)

ограниченный координатами г. Москва, ул. Производственная, д. 12, стр. 3

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало «20» 07 2026 г.

окончание «31» 07 2026 г.

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Оградить зону производства работ, вывесить знаки безопасности | до начала работ | Орлов Д.С. |
| Смонтировать анкерную линию, проверить страховочные системы | до начала работ | Сидоров П.А. |
| Провести целевой инструктаж бригаде | 20.07.2026, 08:30 | Кузнецова О.Д. |

Представитель застройщика (технического заказчика),

эксплуатирующего объект    Смирнов Алексей Викторович    _________________

(подпись)

Представитель руководителя действующего

предприятия    Николаев Игорь Петрович    _________________

(подпись)